|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 事件描述 | 根本原因 | 类型 |
| R1 | 用户认可度不高 | 没有做到区别其他相关软件的明显特征 | 商业风险 |
| R2 | 开发商参与度不高 | 开发商对软件产品的了解不够、信心不足，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 开发风险 |
| R3 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |
| R5 | 软件实现不够安全 | 开发及测试团队不够专业 | 开发风险 |