项目章程

* **项目名称**

**Gradle语言学习平台app**

* **项目经理**

武光辉

* **项目背景**

仅大学、职技等学校在校生至少十万，在语言类学习用户中以学生为主，6-24岁间的学生为了考试，必须学习语言，国内主要是英语；24-35岁间的上班一族，为了出国深造或找到更好的工作，也需要进行语言学习。学生，上班族普遍存在学习枯燥，记不住单词，补习/培训成本高。

可以通过打造一个免费、游戏化设计、科学合理知识架构的学习平台，覆盖多语言、多终端。实现服务学生、繁荣市场的有益局面。

* **项目目标**
  + 建设免费的学习平台：用户可永久免费在多邻国上学习，不隐性消费。
  + 建设有趣的学习平台：除了免费之外，其学习过程还是有趣的，采用游戏化设计的学习模式，让学习等于快乐。
  + 建设多语言的学习平台：比如通过中文可学英语和西班牙语；通过英语可学西班牙、法语、德语、中文、日文、意大利语等等；通过日语可学英语等。

**项目范围**

* + 用户学习：用户多语言选择，用户专属个人档案，每日提醒、学习周报，任务提醒与通知下单、个人中心，排行榜，互动故事，生活场景分单元学习模块；
  + 用户测试：创新，高质量的语言评估测试

2020年11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 11.10前确定产品定位；
* 11.15前完成第一版界面原型；
* 11.20前确定第一版产品范围；
* 11.25前完成主要技术点研究；
* 11.30前确定下一阶段任务的细化安排；

2020．12月：产品的需求细化、产品设计细化；

* **交付成果** 
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**